Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | BackToMe: Plataforma SaaS Multi-Tenant para la Gestión, Trazabilidad y Custodia de Objetos Perdidos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | • Desarrollo de software y arquitectura de sistemas. • Gestión de proyectos informáticos. • Bases de datos y modelamiento de datos. • Calidad de software y seguridad de la información. |
| Competencias | • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema abordado En recintos de alto tránsito, como sedes de educación superior y complejos corporativos, la pérdida de pertenencias (notebooks, teléfonos, credenciales, documentos de identidad) es un problema recurrente. Hoy se gestiona con bitácoras de papel, bodegas desordenadas o publicaciones en redes sociales. Esto provoca cuatro fallas: no hay un registro centralizado que permita buscar; se exponen fotografías completas que facilitan reclamos fraudulentos; se publican datos personales (carnets, tarjetas) sin resguardo; y no existe un comprobante que acredite quién recibió, custodió y entregó cada objeto. Relevancia para el campo laboral El proyecto enfrenta desafíos centrales de la Ingeniería en Informática actual: digitalizar un proceso operativo, construir una arquitectura SaaS multi-tenant escalable, aplicar seguridad en la base de datos (Row-Level Security) y cumplir la normativa de protección de datos. La Ley N° 21.719, que entra en plena vigencia en diciembre de 2026, exige privacidad por diseño y notificación de brechas, por lo que las organizaciones necesitarán sistemas que la cumplan desde su diseño. Contexto La situación se ubica en Chile, en instituciones de educación superior (universidades, institutos y CFT, como la sede Antonio Varas de Duoc UC) y en empresas con alto flujo de personas. Son recintos con miles de usuarios diarios, varias sedes o edificios y un pañol o puesto de guardia que concentra los objetos encontrados. A quiénes impacta A estudiantes y colaboradores que pierden objetos; al personal de guardia y pañol que los recibe y custodia; y a la administración de la institución, responsable del espacio de bodega y del tratamiento legal de los datos personales. Aporte de valor BackToMe centraliza el ciclo completo del objeto (hallazgo, custodia, reclamo y entrega) en una PWA gratuita para la comunidad, con aislamiento de datos por institución, catálogo ciego que evita reclamos fraudulentos, stickers QR preventivos, retiro con PIN y acta digital inmutable que cierra la cadena de custodia. Sus metas de producto son una tasa de devolución superior al 75 % y un tiempo promedio de custodia menor a 5 días. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar e implementar BackToMe, una plataforma SaaS multi-tenant (PWA Mobile-First con arquitectura API-First) para la gestión, trazabilidad y restitución segura de objetos perdidos en instituciones de educación superior y empresas de alto flujo, resguardando los datos personales conforme a las Leyes N° 19.628 y N° 21.719. Objetivos específicos • OE1. Implementar la administración multi-tenant de instituciones (empresas, dominios, branding y onboarding) con aislamiento lógico de datos mediante PostgreSQL Row-Level Security. • OE2. Implementar el acceso seguro de la comunidad mediante autenticación OTP por correo y la resolución automática de la institución a partir del dominio del correo. • OE3. Desarrollar el inventario personal preventivo («Mis Bienes») con stickers QR no adivinables (HMAC-SHA256) y la denuncia de pérdida de objetos. • OE4. Desarrollar el registro de hallazgos por el personal de custodia y un catálogo ciego que oculte los rasgos definitorios de los objetos y la información sensible. • OE5. Garantizar la verificación de propiedad y la cadena de custodia mediante preguntas de desempate, PIN de retiro de 4 dígitos, acta digital inmutable y registro de auditoría. • OE6. Automatizar la gestión operativa del pañol con la regla de caducidad de 60 días, notificaciones transaccionales y reportes de gestión para la institución. |
| 3. Metodología | Metodología utilizada: Scrum El proyecto se desarrolló con el marco ágil Scrum durante 18 semanas, organizadas en 9 sprints de 2 semanas y tres fases troncales: • Fase 1 – Especificación y arquitectura (Sprints 1–3): Product Vision, benchmark, requerimientos RF/RNF, reglas de negocio, riesgos, KPIs, modelo de datos con RLS e infraestructura base. • Fase 2 – Construcción del núcleo SaaS (Sprints 4–6): administración de instituciones, autenticación, inventario con QR, registro de hallazgos, catálogo ciego y verificación de propiedad. • Fase 3 – Verificación, protocolo y cierre (Sprints 7–9): notificaciones, auditoría y reportes, pruebas de certificación, despliegue final y documentación. Roles: Mauricio Urrutia (Product Owner), Lucero Leyva (Scrum Master) y Renato Caro (Lead Developer), con los tres integrantes como desarrolladores. Procedimientos: sprint planning, review y retrospectiva semanal; dailies de 15 minutos; tablero Kanban; Product Backlog con historias COMO / QUIERO / PARA, story points, criterios de aceptación y Definición de Hecho; y Pull Requests con revisión obligatoria. Pertinencia Scrum era pertinente porque el alcance evolucionó durante el proyecto (nuevas historias como el retiro con PIN, cambios de stack y de autenticación). Al trabajar con incrementos funcionales cada dos semanas, el equipo pudo validar cada objetivo específico con software operativo, repriorizar el backlog sin rehacer la planificación completa y controlar el avance con evidencia objetiva (historias terminadas según su Definición de Hecho). |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades • Especificación y diseño: Informe de Fase 1 con 15 RF, 10 RNF (ISO/IEC 25010), 10 reglas de negocio, matriz de 9 riesgos (ISO 31000), 12 KPIs, diagramas UML y modelo de datos PostgreSQL con políticas RLS. • Infraestructura: backend NestJS en Docker sobre VPS con Caddy, frontend React + Astro en Netlify, base de datos y autenticación en Supabase, multimedia en Cloudflare R2 y correo transaccional con Resend. • Construcción por épicas (Product Backlog v2.0, 17 HU): (1) administración global y onboarding con RLS; (2) autenticación OTP y resolución de tenant; (3) «Mis Bienes», stickers QR y denuncia de pérdida; (4) recepción de hallazgos con difuminado y catálogo ciego; (5) retiro con PIN, desempate y acta digital inmutable; (6) caducidad de 60 días, notificaciones y auditoría con reportes B2B. • Pruebas y cierre: pruebas por historia a partir de los criterios de aceptación, pruebas de aislamiento RLS, carga y rendimiento, despliegue final y documentación. Facilitadores • Roles Scrum claros y ceremonias semanales fijas. • Stack conocido por el equipo y servicios gestionados (Supabase, R2, Resend) que redujeron el trabajo de infraestructura. • Supabase entrega de forma nativa RLS y autenticación por OTP. • La documentación detallada de la Fase 1 guió la implementación y las pruebas. Dificultades • No había SSO / OAuth institucional disponible para pruebas. • La infraestructura planificada (Redis/BullMQ) era compleja para el tiempo disponible. • Hubo diferencias entre las versiones del backlog, el informe y el cronograma. • Curva de aprendizaje de RLS y del despliegue con Docker y Caddy. Ajustes realizados • Metodología: del enfoque iterativo de cinco etapas a Scrum con 9 sprints, construyendo historias completas en cada sprint. • Autenticación: OTP por correo con Supabase Auth (Resend como SMTP) en lugar de OAuth 2.0 / SAML. • Stack: React + Astro en lugar de Next.js; PostgreSQL gestionado en Supabase; backend en VPS con Docker y Caddy; se eliminó Redis. • Backlog: de 9 a 17 historias de usuario en 6 épicas (78 SP), incorporando administración global, denuncia de pérdida y retiro express con PIN de 4 dígitos. • Pruebas: transversales en cada sprint, con cierre formal antes de la entrega final. |
| 5. Evidencias | Las siguientes evidencias permiten visualizar las etapas del proyecto y su resultado final: • Plataforma funcional desplegada en app.backtome.io, con video demostrativo del flujo completo: registro de institución, login OTP, enrolamiento con QR, registro de hallazgo, catálogo ciego, retiro con PIN y acta digital. • Repositorio de código con historial de commits y Pull Requests revisados. • Documentación técnica: Informe de Fase 1, matriz RF/RNF, modelo de datos (DDL con políticas RLS) y diagramas UML. • Gestión del proyecto: Product Vision, Product Backlog v2.0, cronograma de sprints y tablero Kanban. • Plan integrado de pruebas con resultados (aislamiento RLS, anti-fuerza bruta, carga con k6 y rendimiento con Lighthouse). • Manual de usuario para la comunidad y el personal de pañol, y presentación final. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Aporte del proyecto a los intereses profesionales Al inicio, el equipo declaró interés en la arquitectura cloud, la ciberseguridad aplicada, el desarrollo fullstack con TypeScript y React, y la dirección ágil de proyectos. BackToMe permitió poner a prueba esos intereses en un producto real: diseñar una arquitectura multi-tenant, implementar seguridad en el motor de base de datos, desplegar servicios en contenedores y gestionar un backlog que cambió durante el semestre. Los intereses se mantienen y se volvieron más específicos: • Mauricio Urrutia (Product Owner): diseño de productos SaaS B2B y su equilibrio entre valor de negocio, privacidad y factibilidad técnica. • Lucero Leyva (Scrum Master): gestión ágil de proyectos y aseguramiento de calidad mediante pruebas automatizadas. • Renato Caro (Lead Developer): desarrollo backend, modelamiento de datos y seguridad en bases de datos e infraestructura. Proyecciones laborales Como equipo nos interesa profundizar en arquitectura cloud y DevSecOps, en el cumplimiento de la Ley N° 21.719 en sistemas de información y en la gestión de productos digitales. Nos proyectamos trabajando como desarrolladores fullstack o backend, analistas de seguridad de aplicaciones y líderes de proyectos ágiles. BackToMe puede continuar como producto: el siguiente paso sería un piloto en una sede institucional para medir los KPIs de devolución y tiempo de custodia con datos reales. |