|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Cumplimos en plazo las actividades de diseño de BackToMe (requerimientos, secciones de la app, categorías de objetos e identidad visual). La implementación técnica (modelo de datos, API, QR y verificación de propiedad) tomó más tiempo del estimado y se movió hacia el final del cronograma. Nos facilitó la experiencia del equipo en programación y bases de datos, las decisiones de diseño tomadas a tiempo y la buena comunicación. Nos dificultó el aumento de alcance al pasar a un SaaS multi-organización, la privacidad de datos y nuestra menor experiencia en seguridad y pruebas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Priorizamos un producto mínimo viable (registro de objetos, denuncias y listado de encontrados con buscador y filtros) y dejamos como mejora futura la verificación con IA y el uso de QR/NFC. Para seguridad y calidad, incorporaremos validaciones, control de acceso, disclaimers de datos y un plan de pruebas. Haremos reuniones semanales de seguimiento para ajustar la carta Gantt.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Evaluamos nuestro trabajo como satisfactorio. Destacamos la coherencia con el perfil de egreso, la claridad de las decisiones de producto y la preocupación por la privacidad. Podemos mejorar reforzando pruebas y seguridad, documentando a medida que avanzamos y validando la propuesta con usuarios reales.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Nos preocupa si el alcance actual, con el modelo SaaS incluido, es factible en el tiempo restante, y qué nivel de evidencia se espera en seguridad y pruebas. Al docente: ¿recomienda recortar funcionalidades y dejarlas como proyección futura? ¿Qué evidencias de pruebas y seguridad serían suficientes? A los pares: ¿qué funcionalidades les parecen más útiles y cuáles innecesarias?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: Sí, redistribuiremos las tareas de implementación (backend, base de datos y frontend) de forma más equilibrada, según las fortalezas de cada uno. Asignaremos responsables para las pruebas de calidad, la seguridad y privacidad de datos, y la documentación junto con la carta Gantt. Además, haremos revisiones cruzadas del trabajo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: Lo evaluamos de forma positiva por la buena comunicación, los acuerdos fáciles de alcanzar y las habilidades complementarias. Debemos mejorar formalizando el seguimiento (reuniones con acuerdos registrados y tablero de tareas), cumpliendo los plazos internos con más anticipación y documentando en paralelo al desarrollo.