# Sprint Backlog - BackToMe

Detalle de Sprints ejecutados hasta la fecha y lo que se desarrolló en cada uno:

## Sprint 1, 2 y 3 (Fase 1: Especificación y Aprovisionamiento - Spec 001)

Qué se desarrolló:

- Construcción del monorepo base, migraciones 0000 a 0005, servicios web, API y worker.

- Diseño del modelo de datos relacional (PostgreSQL) y habilitación de políticas RLS.

- Endpoints de Autenticación Universal y Dashboard de administración.

- Implementación de rutas de ingreso, activación y recuperación de claves.

## Sprint 4 (Spec 002: Gestión de Dominios)

Qué se desarrolló:

- Migración 0006: Asignación de rol por dominio y eliminación lógica de dominios.

- Implementación de la vista /admin/dominios para que los administradores gestionen el acceso de la organización.

## Sprint 5 (Spec 003: Gestión de Clientes)

Qué se desarrolló:

- Migración 0007: Alta, estado Activo/Desactivado con motivo, y configuración del dominio del admin.

- Desarrollo de rutas /plataforma/clientes para el staff de BackToMe.

- Automatización del envío de invitaciones al administrador del cliente vía pg-boss y Resend.

## Sprint 6 (Spec 004: Registro e inicio de sesión de la comunidad)

Qué se desarrolló:

- Migración 0008: Contexto RLS verificado estrictamente contra el auth.uid() de Supabase.

- Invalidación inmediata de sesiones ante cambios de contraseña.

- Refinamiento del flujo de /activar con detección automática de institución.

## Sprint 7 (Spec 005: Mis bienes / Inventario personal)

Qué se desarrolló:

- Migración 0009: Fotos de pertenencias, categorías base globales y aislamiento por dueño.

- Integración con Cloudflare R2 para almacenamiento de multimedia (procesamiento WebP, eliminación EXIF).

- Panel "Mis bienes" y lógica para generar etiquetas QR imprimibles con hash HMAC-SHA256.