|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta el momento hemos cumplido con el cronograma establecido, hemos desarrollado con éxito varias épicas e historias de usuario a tiempo, podemos decir que las daily meeting han facilitado la comunicación y transparencia respecto al trabajo de cada uno, gracias a que todos los días nos reunimos para verificar que estamos cumpliendo con los objetivos de la semana, las modificaciones eran inmediatas, por lo que el uso de herramientas como google meet, tactic y click up nos ayudaron a la gestión de las reuniones, logrando así cumplir con los objetivos propuestos hasta el momento.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? El cambio de diseño y herramientas ha sido el principal motivo por el cual tuvimos retrasos y ajustes en el cronograma y objetivos de la semana, ya que al cambiar de herramientas tecnológicas varias de las fases ya hechas tuvieron que hacerse de nuevo. así como definir más a detalle conflictos en el flujo de los procesos

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta el momento considero que mi trabajos ha estado a la altura del proyecto, he realizado lo que me correspondía como también he ayudado a mis compañeros cuando se ha necesitado cubrir tareas de más dificultad, destaco mi claridad al momento de enfrentar y definir ideas, mi comunicación efectiva al para entender a mis compañeros y que me entiendan, el trabajo colaborativo, responsabilidad para cumplir con los tiempo estipulados pero a la vez saber cuando dar flexibilidad y como oportunidad de mejora considero que puedo seguir perfeccionando mis habilidades técnicas, al estar más enfocada en el área de gestión y documentación, la parte técnica y de desarrollo es donde he tenido ciertas complicaciones en entendimiento y me toma más tiempo que mis compañeros.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría saber si existe la posibilidad de una vez terminado nuestro proyecto, mostrarlo a personal encargado de las devoluciones de objetos en Duoc UC, plantear nuestra idea/proyecto y en caso de recibir buen feedback poder implementar un periodo de prueba en un futuro.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que nuestras tareas están bien distribuidas, y las nuevas actividades que van surgiendo a medida que avanza el proyecto son bien evaluadas y designadas, somos un equipo muy colaborativo por lo que si alguno de nosotros necesita ayuda con cierta parte del proyecto, nos hacemos cargo y cubrimos lo que sea necesario, entendiendo que todos tenemos tiempos distintos y a veces es complicado cumplir rígidamente con los horarios.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Destacó que somos un equipo bastante colaborativo, comprometido, empático y dispuesto, ya que en cada una de las dificultades que hemos enfrentado, tomamos decisiones y responsabilidades en grupo y no pasamos por alto a nadie, existe una buena coordinación debido a la disposición de cada uno de sacar adelante el proyecto. Como oportunidad de mejora puedo mencionar que a veces nuestras sesiones de extienden más de lo habitual cuando debieran ser cortas y precisas, y para poder tocar temas más a profundidad definir un horario donde se vea solamente ese tema, también considero que a nivel de diseño podemos seguir mejorando, hemos tenido conversaciones al respecto pero ha sido un tema que no se ha concretado por el hecho que nadie ha brindado una propuesta que nos agrade a todos por el hecho de quizás no darle tanta importancia, como lo es el resto de proyecto, sus funcionalidades, seguridad y toda la lógica detrás.