1.5 GUÍA ESTUDIANTE – FASE 1: DEFINICIÓN PROYECTO APT

Completado en base al "Informe Técnico Inicial de Proyecto de Título – BackToMe"

PARTE I

# 1. Antecedentes Personales

Estos datos no se encuentran en el Informe Técnico y deben ser completados directamente por el/la estudiante.

| Nombre estudiante | Lucero Leyva – Mauricio Urrutia – Renato Caro |
| --- | --- |
| Rut | 21.865.473-8, 20.646.998-6, 21.854.310-3 |
| Carrera | Ing. en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

# 2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | BackToMe: Plataforma Web de Gestión, Trazabilidad y Recuperación de Objetos Perdidos |
| --- | --- |
| Área(s) de desempeño | Desarrollo de Software y Arquitectura de Sistemas (diseño e implementación de una plataforma web API-First); Gestión de Riesgos y Procesos (análisis y mitigación de riesgos operacionales, de fraude y de seguridad); Seguridad de la Información (protección de datos personales y verificación de identidad). |
| Competencias | Diseñar e implementar soluciones de software basadas en arquitecturas cliente/servidor modernas (frontend, backend, base de datos y almacenamiento en la nube). Especificar requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema de información. Identificar, evaluar y mitigar riesgos técnicos, operacionales y de seguridad asociados a un proceso de negocio. Aplicar principios de autenticación, cifrado y protección de datos personales en el diseño de sistemas. |

# 3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | En entornos de alta concurrencia como campus universitarios y complejos corporativos, la pérdida de pertenencias personales (notebooks, teléfonos, documentos de identidad, prendas y útiles académicos) es un problema logístico y de seguridad recurrente. Actualmente esta gestión se realiza mediante registros manuales en cuadernos o publicaciones informales en redes sociales, lo que genera una baja tasa de recuperación, falta de trazabilidad y riesgo de fraude o entrega errónea. Este tema es relevante para el campo laboral de la Ingeniería Informática porque plantea un problema real de digitalización de procesos, trazabilidad y seguridad de la información. La situación se ubica en instituciones de educación superior y complejos corporativos, e impacta directamente a estudiantes, funcionarios y personal de seguridad/custodia de dichos recintos. El aporte de valor del proyecto es ofrecer una solución tecnológica integral que estandarice el ciclo de vida completo de un objeto perdido, aumentando la tasa de recuperación y reduciendo los riesgos de suplantación y fraude. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca diseñar e implementar una plataforma web para la gestión centralizada, trazabilidad física y restitución segura de objetos perdidos en entornos universitarios y corporativos, mitigando riesgos de suplantación de identidad, extravío documental y entregas erróneas. Para abordar esta problemática, BackToMe combina un portal web de autoservicio para la comunidad institucional con herramientas de administración para el personal de custodia, un mecanismo de auditoría física mediante códigos QR y un motor de matching (coincidencia) automático entre objetos reportados y objetos recibidos, junto con protocolos de verificación de identidad y desempate ante reclamos duplicados. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería Informática al requerir el diseño completo de una solución de software: definición de arquitectura (frontend, backend, base de datos, almacenamiento y autenticación), especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, y aplicación de estándares de seguridad (TLS 1.3, cifrado AES-256, OAuth 2.0/SAML). Las competencias seleccionadas son necesarias porque el proyecto exige tanto capacidad de diseño e implementación técnica como de análisis de riesgos: sin la gestión de riesgos no sería posible anticipar problemas como la suplantación de identidad o la exposición de datos personales, y sin las competencias de arquitectura de software no sería viable construir una plataforma escalable y seguro para múltiples sedes. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se vincula con el interés profesional por el desarrollo de soluciones de software orientadas a la seguridad de la información y la optimización de procesos institucionales. BackToMe permite aplicar de forma integrada conocimientos de arquitectura de sistemas, bases de datos, autenticación y gestión de riesgos en un caso real y acotado. Desarrollar este Proyecto APT contribuye al crecimiento profesional al enfrentar el ciclo completo de un producto de software -desde el levantamiento de requerimientos hasta el diseño de protocolos de seguridad- lo que constituye una experiencia directamente transferible al ejercicio profesional en el área de desarrollo y gestión de riesgos tecnológicos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es posible desarrollar el Proyecto APT dentro del periodo académico considerando lo siguiente: (1) Duración del semestre: el proyecto se organiza en tres fases (Fase 1, 2 y 3) distribuidas en 18 semanas, cubriendo desde la definición hasta el cierre. (2) Horas asignadas a la asignatura: las horas de Portafolio de Título permiten avanzar de forma incremental en el levantamiento de requerimientos, diseño e implementación. (3) Materiales requeridos: tecnologías de acceso libre y ampliamente documentadas (React/Next.js/Vue, Node.js/NestJS o Python/FastAPI, PostgreSQL, servicios de almacenamiento en la nube tipo S3/Google Cloud Storage). (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: existencia de frameworks y librerías maduras (autenticación OAuth 2.0/SAML, generación de códigos QR) que reducen el tiempo de implementación desde cero. (5) Factores externos que dificultan su desarrollo y posibles soluciones: la integración real con el directorio institucional (SSO) podría no estar disponible para pruebas, por lo que se propone simular la autenticación institucional mediante un proveedor de identidad de prueba durante el desarrollo. |

PARTE II

# 4. Objetivos

| Objetivo general | Diseñar e implementar una plataforma web para la gestión centralizada, trazabilidad física y restitución segura de objetos perdidos en entornos universitarios y corporativos, mitigando riesgos de suplantación de identidad, extravío documental y entregas erróneas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Automatizar el registro y catalogación de objetos perdidos y hallados, permitiendo a usuarios y personal de custodia ingresar reportes estructurados con categorías y atributos clave. Implementar un motor de matching preliminar que cruce coincidencias entre objetos perdidos y objetos ingresados a custodia por taxonomía, atributos, marcas temporales y localización. Garantizar la cadena de custodia y trazabilidad mediante el rotulado con códigos QR y la mantención de un historial inmutable de cambios de estado y actas de entrega digital. Diseñar protocolos de validación de identidad, incorporando flujos de verificación ciegos (preguntas de control) y mecanismos de contingencia ante extravío de documentos. |

# 5. Metodología

El proyecto BackToMe se abordará mediante una metodología de desarrollo de software de tipo iterativo-incremental, estructurada en etapas alineadas con el Informe Técnico Inicial: - Etapa 1 - Análisis y especificación: levantamiento y documentación de requerimientos funcionales (RF01-RF07) y no funcionales (RNF01-RNF05), junto con la definición de la arquitectura API-First (frontend, backend, base de datos, almacenamiento y autenticación). - Etapa 2 - Diseño: modelado de la base de datos relacional en PostgreSQL, diseño de la máquina de estados del ciclo de vida del objeto (reportado, en custodia, en verificación, en disputa, entregado, no reclamado) y diseño de la arquitectura de seguridad (OAuth 2.0/SAML, JWT, TLS 1.3, AES-256). - Etapa 3 - Implementación: desarrollo incremental de los módulos del sistema (portal de autoservicio, panel de custodia con QR, motor de matching, protocolo de desempate y acta digital de entrega). - Etapa 4 - Gestión de riesgos: monitoreo continuo de los riesgos identificados (pérdida simultánea de credenciales, reclamos genéricos, suplantación de identidad, baja adopción, exposición de datos sensibles) y aplicación de las estrategias de mitigación definidas. - Etapa 5 - Pruebas y cierre: validación de rendimiento (tiempos de respuesta menores a 1.5 segundos con 500 usuarios concurrentes), usabilidad y disponibilidad del servicio (99,5% mensual), y elaboración de la documentación final.

# 6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Especificación de Requerimientos | Listado y descripción de los Requerimientos Funcionales (RF01-RF07) y No Funcionales (RNF01-RNF05) del sistema BackToMe. | Permite validar que el alcance funcional y técnico del proyecto está correctamente delimitado antes de iniciar el desarrollo. |
| Avance | Diagrama de Arquitectura y Modelo de Datos | Esquema de la arquitectura API-First (frontend, backend, base de datos, almacenamiento de objetos y autenticación) y modelo entidad-relación de PostgreSQL. | Evidencia el diseño técnico de la solución y su viabilidad de implementación en la arquitectura propuesta. |
| Avance | Matriz de Gestión de Riesgos | Tabla con los riesgos identificados (pérdida simultánea de credenciales, reclamos genéricos, suplantación de identidad, baja adopción, exposición de datos), su impacto, probabilidad y estrategia de mitigación. | Demuestra el análisis crítico del proyecto y la anticipación de problemas propios de la gestión de procesos y seguridad de la información. |
| Avance | Prototipo Navegable / Mockups | Prototipo de baja o media fidelidad de las pantallas clave: registro de pérdida, recepción en custodia con QR y protocolo de desempate. | Permite validar la experiencia de usuario y el flujo del ciclo de vida del objeto antes de programar la solución final. |
| Final | Plataforma Web Funcional (MVP) | Implementación operativa de los módulos RF01 a RF07: autenticación SSO, registro preventivo, publicación de reportes, custodia con QR, matching automático, protocolo de desempate y acta digital de entrega. | Constituye el producto final que da respuesta directa al objetivo general del Proyecto APT. |
| Final | Informe Técnico Final y Manual de Usuario | Documentación técnica de la solución implementada, decisiones de arquitectura tomadas y guía de uso para usuarios y personal de custodia. | Documenta y transfiere el conocimiento del proyecto, permitiendo su evaluación y eventual continuidad. |

# 7. Plan de Trabajo

| Competencia o unidad de competencia | Nombre de Actividad/Tarea | Descripción de Actividad/Tarea | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación de requerimientos y arquitectura de software | Levantamiento y definición de RF/RNF | Redactar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema y definir la arquitectura API-First cliente/servidor. | Informe técnico, plantillas de especificación | 2 semanas | Estudiante | Base para todo el desarrollo posterior |
| Diseño de bases de datos y seguridad de la información | Modelado de base de datos y esquema de seguridad | Diseñar el modelo relacional en PostgreSQL y definir el esquema de autenticación OAuth 2.0/SAML + JWT y cifrado TLS 1.3 / AES-256. | PostgreSQL, diagramador ER, documentación OAuth | 2 semanas | Estudiante | Requiere investigación de estándares SSO institucionales |
| Desarrollo de software (frontend) | Construcción del portal de autoservicio | Implementar la interfaz web responsiva (React/Next.js) para registro de pérdidas, precarga de bienes y seguimiento de reportes. | Node.js, React/Next.js, editor de código | 3 semanas | Estudiante | Depende de la definición previa de RF01-RF03 |
| Desarrollo de software (backend) | Construcción de la API REST | Implementar los endpoints del backend (Node.js/NestJS o Python/FastAPI) para custodia, matching y actas digitales. | Node.js/NestJS o Python/FastAPI, PostgreSQL | 3 semanas | Estudiante | Actividad crítica; concentra mayor complejidad técnica |
| Gestión de riesgos y trazabilidad física | Implementación del módulo de custodia con QR | Desarrollar el módulo de etiquetado con códigos QR y la máquina de estados del ciclo de vida del objeto (reportado, en custodia, en verificación, en disputa, entregado, no reclamado). | Librería de generación QR, servidor de impresión/etiquetas | 2 semanas | Estudiante | Requiere pruebas con impresión física de etiquetas |
| Validación de identidad y protocolos de seguridad | Protocolo ciego de reclamo y desempate | Implementar los flujos de verificación mediante preguntas de control y confirmación OTP para autorizar la entrega física. | Servicio de envío OTP, formularios dinámicos | 1 semana | Estudiante | Sensible a la calidad de las preguntas de control definidas |
| Evaluación y aseguramiento de calidad | Pruebas de rendimiento y usabilidad | Ejecutar pruebas de carga (500 usuarios concurrentes, respuesta <1.5 s) y pruebas de usabilidad en dispositivos móviles y de escritorio. | Herramientas de testing/carga, dispositivos de prueba | 1 semana | Estudiante | Verifica el cumplimiento de RNF02 y RNF04 |
| Comunicación y cierre del proyecto | Documentación final y entrega | Elaborar el informe técnico final, manual de usuario y preparar la presentación de cierre del Proyecto APT. | Procesador de texto, plantilla institucional | 1 semana | Estudiante | Coordinar con docente guía la fecha de entrega |

# 8. Carta Gantt

Distribución de las actividades del Plan de Trabajo a lo largo de las 18 semanas del periodo académico (Fase 1: S1-S6, Fase 2: S7-S12, Fase 3: S13-S18).

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación de requerimientos y arquitectura | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de BD y seguridad |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de custodia con QR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Protocolo de desempate y OTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de rendimiento y usabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |